приложение к постановлению

Администрации Сельского поселения

«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

от 07 апреля 2022 г. № 26

# План

**противопаводковых мероприятий в 2022 году по «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный  исполнитель | Срок  выполнения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проверка систем оповещения населения в случае возможного подтопления территории | КЧС и ОПБ,  Председатель КЧС и ОПБ  Макарова С.М. | До 25 апреля |  |
| 2 | Обследование зоны возможного затопления и принятие мер к сохранности материальных ценностей | Руководители предприятий и учреждений | До 05 мая |  |
| 3 | Создание противопаводковой комиссии для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Глава Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО Макарова С.М. | До 15 апреля |  |
| 4 | Организация круглосуточного наблюдения за уровнем воды.  Осуществление замеров уровня воды  (3 раза в сутки в 9.00, 15.00. 20.00 час.). | Техник-гидролог ОГМС г.Нарьян-Мар | в паводковый период |  |
| 5 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. | Руководители предприятий и организаций. | Постоянно |  |
| 6 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабже­ния) на предмет безаварийной работы | Противопаводковая комиссия, руководители предприятий и организаций | Апрель-май |  |
| 7 | Дежурство членов противопаводковой комиссии для опе­ративного решения возникающих задач. (при необходимости) | Противопаводковая комиссия | В паводковый период |  |
| 8 | Информирование населения Сельскогопоселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Противопаводковая комиссия | В паводковый период |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Выделение авиа техники для вывоза населения из зоны возможного подтопления (при необходимости) | ОАО «Нарьян-Марский ОАО» | Период паводка |  |
| 10 | Подготовка списков жителей на случай временного расселения из зоны затопления | Председатель КЧС и ОПБ Макарова С.М. | До 15 апреля |  |
| 11 | Подготовка пунктов временного размещения населения (ГБУК НАО «Пустозерский центральный Дом культуры») -при необходимости). | Противопаводковая комиссия, руководители данных учреждений | май |  |
| 12 | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Зам.председателя КЧС и ОПБ Хозяинов А.Р. | май |  |
| 13 | Организация взаимодействия с ОГМС г.Нарьян-Мар | Зам.председателя КЧС и ОПБ Хозяинов А.Р. | В период весеннего паводка |  |
| 14 | Контроль за санитарно-эпидемиологической обстанов­кой на территории Сельскогопоселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО.  Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). | фельдшер Отделения «Оксинская участковая больница» ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» Нефедова В.В. | В период весеннего паводка |  |
| 15 | Проверка работоспособности резервных электростанций и запасов топлива; проверка работоспособности бензогенероторов в учреждениях и предприятиях | Начальник ЖКУ «Оксино»  Иваников В.Н., руководители учреждений и предприятий | До 10 мая |  |
| 16 | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости). | Фельдшер Отделения «Оксинская участковая больница» ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» Нефедова В.В. | В период весеннего паводка |  |
| 17 | Создание необходимого запаса медикаментов на период весеннего паводка | Отделение «Оксинская участковая больница» ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» - фельдшер Нефедова В.В.  Филиал – ФАП п.Хонгурей Пакеев А.Н.  Филиал –ФАП д.Каменка  Спиридонов Д.А. | До 01 мая |  |
| 18 | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. (при необходимости) | Участковый уполномоченный УМВД НАО Павлов С.А. | В период весеннего паводка |  |
| 19 | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости). | Магазины Нижне-Печорского потребительского общества (Шевелева О.П.., Вылко М.А.)  ИП Глебова Е.А.  ИП Богданова  ИП Артеева  ИП Лешукова | В период весеннего паводка |  |
| 20 | Вывоз остатков топлива с береговой затапливаемой зоны | ЖКУ «Оксино»  Иваников В.Н. | До 10 мая |  |
| 21 | Определение мест и подготовка условий для содержания крупного рогатого скота, складирование на не затапливаемых площадях кормов; проверка работоспособности резервного генератора. | Отделение ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания» в с.Оксино, Хозяинов В.Р. | До 10 мая |  |
| 22 | Организация обеспечения бесперебойного питьевого водоснабжения населения Сельскогопоселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | МКП «Пустозерское», Иванова Г.А. | До 10 мая |  |